План мероприятий по благоустройству поселка Соцгородок  2013г.- 2014г.

| № п\п | Наименование | Сроки выполнение | Отметка о реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установить информационные стенды в помещение учреждение культуры, администрации на улице, где большая проходимость населения «О проводимых культурно - досуговых и спортивно массовых мероприятий | до 01.02.13г. | Выполнено |
| 2 | вырубка сухостойных и угрожающих жизни деревьев. | 30.03.13г. | В работе |
| 3 | Обойти предприятия и организации с выдачей предписаний по уборке территорий | 30.03.13г. | В работе |
| 4 | Выявление и уборка очагов несанкционированных свалок. | 31.03.13 - 30.04.13г.г. | В работе |
| 5 | Провести конкурс « Стела поселка» | до 01.04.13г. | В работе |
| 6 | Очистка территорий населенных пунктов от мусора | 01.04.13-14.04.13 | В работе |
| 7 | Провести уборку территорий кладбищ | до 14.04.13г. | В работе |
| 8 | Провести уборку территории стадиона с привлечением учащихся Соцгородокской МОУ | 23.04.13г. | В работе |
| 9 | Ремонт памятника «Партизанам Илимского края» | до 28.04.13г. | В работе |
| 10 | Установить дорожные знаки к школе | 01.05.13-14.05.13г.г. | В работе |
| 11 | Обновить вывески на Администрации, сельском клубе поселка. | 2013г. | В работе |
| 12 | Строительство тротуаров внутри поселка | 2013 | В работе |
| 13 | Провести конкурс по благоустройству усадьбы в различных номинаций | 2013 | В работе |
| 14 | Провести конкурс на самую благоустроиную торговую точку | 2013 | В работе |
| 15 | Разбор старых (нежилых) домов | 2013-2014г.г. | В работе |
| 16 | Строительство дорог внутри поселка | 2013-2014г.г. | В работе |
| 17 | Строительство фонтана в центре поселка | 2013-2014г.г. | В работе |
| 18 | Приобретение урн и скамеек для благоустройства поселка | 2013-2014г.г. | В работе |
| 19 | Улучшить озеленение поселка | 2013-2014г.г. | В работе |
| 20 | Установить универсальную спортивную площадку | 2013-2014г.г. | В работе |
| 21 | Облагородить детскую площадку | 2013-2014г.г. | В работе |
| 22 | Провести конкурс на лучшую новогоднюю торговую точку | 2013-2014г.г. | В работе |